南京信息工程大学人才公寓三期建设配合移树项目招标文件

（招标编号： JZCG-2022-00097  ）

(2022年09月07日12：00定标发标版)

为满足学校事业发展需求，受校总务处（后勤服务总公司）委托，就人才公寓三期建设配合移树项目进行公开招标，欢迎符合条件的企业报名投标，现将有关情况说明如下：

一、招标项目名称及简要说明

1. 项目名称：南京信息工程大学人才公寓三期建设配合移树项目。

2. 项目说明：根据学校工作要求，拟实施人才公寓三期场地绿化树木迁移，成活率100%，养护期一年。

3.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm和zbc.nuist.edu.cn网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

4.招标文件由我校采购人、项目归口管理部门和招标办联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由招标办负责人和招标办工作人员同时签字并加盖财务处骑缝章后，分别交招标办、项目归口管理部门（或采购人）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷等的依据。

5.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

6.投标有效期：自开标之日起90天内投标有效。

7.招标过程接受学校纪检监察部门监督检查。

二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：

（一）参加本次采购的供应商应当具备以下资质并按要求提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5.参加本次采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

6.有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

7.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

8.本项目拒绝下述投标单位参加本次采购活动的情形：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.法律、法规规定的其他条件。

二、本项目采用资格后审法，唱标后，进行资格审定。

三、投标人应按附件2、附件3的格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。

四、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。

五、本项目预算为48万元，只接受人民币报价，超出预算为无效标。

三、对投标文件的要求

1.投标人根据招标公告向我校提出报名后，从公告中自行下载招标文件电子版，并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码（务必留手机号码，不得留座机号码，以便联系）。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

（1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

（2）投标价格明细表（附件3）；

（3）300元报名资料费银行转账回单（复印件）；

（4）投标人相关资质证明文件复印件（如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证、生产许可证、资质证书等）；

（5）授权委托书、被委托人身份证复印件；

（6）投标文件在对投标标的进行技术和商务描述时，必须完全按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应，不得颠倒顺序，不得有漏项，不得原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段；投标文件应采用文字加图片或图形描述的方式对标的物进行必要的、详尽的说明；

（7）反季节树木迁移方案，含有φ≧10cm每一品种树木修剪和移植方案。

（8）协助项目管理方：A.优化树木迁移地点方案；B.处理项目可能产生的纠纷；C.提供向有关部门申报和获批相关文件，含移植后树木养护责任承诺书和实施移植委托书（格式参照江北新区城市树木移植申请）。

- 移植后树木养护方案，含有φ≧10cm每一品种树木养护方案，保证树木成活且具有较高观赏价值。养护期结束后乔灌木树冠恢复至迁移前80%。

（10）本企业缴纳相应职称人员2022年1-6月份社保证明。

（11）投标单位近三年相关业绩证明材料（提供中标通知书、合同、城市树木移植批文、竣工验收证明，四者缺一不可；提供复印件并加盖公章）；

（12）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；

（13）招标文件规定或投标人对照评标办法的得分因素以及附件1相关要求认为应提交的其他资料和文件。

6.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、招标主管单位、采购人、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、招标管理部门、采购人、评审专家或其他投标人串通，干扰学校招标采购市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）本项目所明确指定的树木规格、数量，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付款；

（6）本项目的中标单位由本校评标专家组按规定程序确定（采用“评定分离”制的项目除外）；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件4）,供投标人和评标专家组参考。

2.在开标前工作日的半天，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标专家组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标专家组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由招标办根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.招标办工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由招标办工作人员和评标专家组组长、采购人代表共同签名确认。重要项目另请纪检监察部门代表签字。

5.评标专家组按照确定的评标办法，根据投标人核心指标和非核心指标满足情况、报价、样品（有的项目有样品）、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、业绩、服务承诺等因素公正、独立综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

备注：评标统计规则：各评委先对各家单位综合得分情况进行排序，再将各评委排序累加，数字最小者为第一名，余类推，如有并列，再计算总分加以区别。

6.投标报价有算术错误的，评标专家组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7.招标办根据评标专家组综合排序，在学校网站和招标办网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

五、无效投标

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.不能满足附件1《招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求》的；

5.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

6.技术指标响应内容未按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应；投标文件未采用文字加图片或图形描述的方式对货物进行必要的、详尽的说明，原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段的；

7.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标专家组要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交有关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标专家组将其作为无效投标处理；

8.报价超过预算金额，或以人民币之外的币种报价的；

9.《人才公寓三期场地绿化苗木迁移项目分部分工程和单价措施项目清单与计价表》中各清单未分别包含：起挖、栽植、支撑、绕杆、养护、场内运输独立报价的。

10.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或报名资料费银行转账回单中无“JZCG-2022-00097资料费”字样的；

11.招标文件中虽没明确，但经评标专家组讨论通过的符合无效投标情形的其他条件。

六、评标办法

本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由采购人、项目归口管理部门和招标办从报价得分、技术得分、服务、业绩、信誉得分五个方面提出评标办法（见附件4）。

七、合同、履约、验收及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳中标金额10%作为履约保证金，前来我校领取《中标通知书》（一式二份）。养护期结束，并验收合格后返还履约保证金（不计息）。

（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与项目归口管理部门或采购人签订树木迁移合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

（3）附件5合同仅为参考样本，最终以通过我校审核后签署的合同为准。

2.服务地点：南京信息工程大学校内。

3.付款方式：

付款方式：1.项目竣工验收通过后，支付至合同价的50%；2.完成结算并经学校审计部门审价审核后，支付至移栽审核价的80%；3.质保期满后，进行二次验收并结算，最终审计完成后同其他剩余工程款一次性付清（不计息）。具体内容以最终签署的合同约定为准。

4.资料费：300元/家。

（1）我校不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“JZCG-2022-00097资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，以便开票和对账。请各单位在报名时将转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。

（2）我校提供电子普通发票，招标办定期到财务结算中心对账（时间约半个月）。请投标单位在邮件报名时提供单位纳税人识别号，并确保联系人手机号及邮箱状态正常，以便接收电子发票信息。

5.履约保证金：中标金额10%。

（1）为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务结算中心（财务处二楼201室）开具缴款收据，凭缴款收据到招标办领取中标通知书后再与采购单位签订供货和服务合同。履约保证金交款账号同300元资料费（户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行）。

（2）履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交验收合格证明及退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务结算中心（财务处二楼201室）办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处结算中心（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼201）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金，我校将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我校从事任何投标活动。

a.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

b.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

c.出现其他不予退还履约保证金情形的。

6.验收：按学校验收规定执行，项目合同是验收的主要依据。

7.质保：参照附件1服务要求

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件：自行下载。

3.答疑时间：

（1）投标人如有疑问，请在2022年09月14日11：30前将问题以word格式或txt格式发至2483567991@qq.com（质疑函请勿以JPG或PDF格式，对JPG和PDF格式的附件一律删除，不予采纳，敬请谅解）。

（2）我校项目归口管理部门将通过招标办向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

4.现场勘查

投标人如有需要，请提前两天联系，联系人：高老师，联系电话：58731065，15050572182。未勘查现场影响报价、方案编制等，由投标人自行承担。（由于疫情期，请至少提前2天联系，并按防疫要求，妥善安排）

投标人自行勘察现场，勘察现场不集中签到。现场勘查时须由拟派项目负责人持单位授权函原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件。

注：因疫情防控需要，前来参加勘察现场的法人代表或授权代表必须满足以下条件：

（1）苏康码为绿色。

（2）近14日无发烧、咳嗽、流涕、咽痛、肌肉酸痛、关节痛、气促、腹泻情况。

（3）近14日内未接触过确诊或疑似病例、无症状感染者、来自重点疫区未过隔离期人员或未过隔离期入境人员等。

（4）48小时核酸检测为阴性。

考察工作不详细的投标人成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

5.投标文件

（1）投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我校，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。（友情提醒：疫情期间快递耗时可能比平时长，请各投标单位予以充分考虑）。（若后期有调整，会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在投标前密切关注报名邮箱）

（2）投标截止时间：2022年09月28日14：00。

（3）邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室招标办。联系人：马老师、罗老师、刘老师；联系电话：025-58731441。

6.开标、唱标和评标

（1）开标、唱标：2022年09月28日14：00；(不安排公开开标、唱标，由招标办工作人员在我校纪检监察部门监督见证下进行，开标、唱标工作全程视频监控并录像)。

（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。

7.相关单位联系人及电话

（1）招标办：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师、刘老师；

（2）联系人：高老师，联系电话：58731065，15050572182。

南京信息工程大学招标办

2022年09月07日

附件1：

招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求

- 招标工作简要说明

1.项目名称：南京信息工程大学人才公寓三期建设配合移树项目。

2.项目简要说明：

（1)工程地点：南京信息工程大学内。

（2)承包方式：包工包料

（3)主要工作内容：详见招标文件、现场勘察以及工程量清单。

（4)工期：接中标通知书起20个日历天内完成，或根据实际工作需求，多批次迁移。

（5)工程质量：满足树木迁移技术规范或技术标准的要求及学校要求。中标单位应确保迁移的苗木 100%成活。苗木死亡或未正常生长的，中标单位有义务进行补栽同品种同规格的苗木。中标单位拒绝补栽的，应向招标人按迁移费用 15 倍支付违约金。。

（6)养护期:实际完成项目竣工验收合格后12个月（365天）。

（本部分内容由南京信息工程大学总务处（后勤服务总公司）提供并负责）

附件2：

投标函

致：南京信息工程大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币大写                        ，小写：￥         。

3、项目负责人(姓名)，身份证号。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人法定代表人姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：     年   月    日

附件3：《分部分分项和单价措施项目清单与计价表》另附

附件4：评标办法

本项目采用综合评分法，总分为：100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 60分 | 本项目以进入详细评审的各供应商有效评标价的最低价为A值，A值为价格分的满分，即60分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商评标价得分=（A/该供应商评标价）×60 | 60分 |
| 2.1 | 施工 和养 护组 织评 审30 分 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性 施工组织总体设想完整、方案针对性强得5分 施工组织总体设想较完整、方案针对性较强得4分 施工组织总体设想一般、方案针对性一般得3分 无不得分 | 5分 |
| 2.2 |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 施工进度计划和各阶段进度的保证措施合理、针对性强得5分 施工进度计划和各阶段进度的保证措施较合理、针对性较强得4分 施工进度计划和各阶段进度的保证措施一般、针对性一般得3分 无不得分 | 5分 |
| 2.3 |  | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施合理、针对性强得5分 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施较合理、针对性较强得4分 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施一般、针对性一般得3分 无不得分 | 5分 |
| 2.4 |  | 安全文明施工及环境保护措施 安全文明施工及环境保护措施合理、针对性强得5分 安全文明施工及环境保护措施较合理、针对性较强得4分 安全文明施工及环境保护措施一般、针对性一般得3分 无不得分 | 5分 |
| 2.5 |  | 时间及劳动力安排措施 时间及劳动力方案合理、符合本工程要求、针对性强得4分 时间及劳动力方案较合理、较贴近本工程要求、针对性较强得3分 时间及劳动力方案一般、针对性一般得2分 无不得分 | 4分 |
| 2.6 |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案合理、针对性强得4分 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案较合理、针对性较强得3分 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案一般、针对性一般得2分 无不得分 | 4分 |
| 2.7 |  | 对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施 对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施合理、针对性强得2分 对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施较合理、针对性较强得1分 无不得分 | 2分 |
| 3 | 业绩 4分 | 项目负责人三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）中标项目，含有树木迁移分项的类似业绩，每提供一个业绩得2分，最高得4分。提供的业绩必须是在项目负责人本单位承担过的已完工的业绩（提供中标通知书、合同、城市树木移植批文、竣工验收证明，四者缺一不可；提供复印件并加盖公章。） | 4分 |
| 4 | 相关承诺 4分 | 根据招标文件响应程度，满足本项目质量、工期、施工安全及防疫、项目经理常驻现场、维保基本要求不得分，每增加一条实质性优于本项目工期、维保、施工安全及防疫基本要求的承诺得1分，共4分。 | 4分 |
| 5 | 投标文件总体评价 2分 | 招标文件内容完备，格式规范，封装整齐，目录、页码齐全，目录与页码能准确对应，满足招标文件要求，优得2分，良得1.5分，一般得1分，差得0.5分。 | 2分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

（本部分内容由南京信息工程大学总务处（后勤服务总公司）提供并负责）

附件5：

南京信息工程大学

人才公寓三期建设配合移树项目合同

编号：

发包人（全称）: 南京信息工程大学        （简称甲方）

承包人（全称）:                        （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就校人才公寓三期建设配合移树项目事项协商一致，订立本合同。

第一条、工程概况

1.1工程名称：南京信息工程大学人才公寓三期建设配合移树项目

1.2工程地点：南京信息工程大学人才公寓内

1.3承包范围：招标文件与清单范围内，将老家属区和水塔公园内部分无患子、香樟、水杉、梧桐等树木进行移栽至校内指定位置。并养护一年。

1.4承包方式：包工包料

1.5合同工期：工程自    年    月    日开工，于    年    月    日竣工（计划开工日期与实际开工日期不一致的，以甲方书面开工通知为准）。

1.6质量标准：合格

1.7暂定合同价款（人民币）：             元。（注：如有招标项目外的变更，按投标文件的优惠价据实结算。）合同价款包含但不限于设备费、安装费、测试费、人工费、材料费、机械进场费、管理费、运输费、上下力费、各项措施费、规费、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

第二条、甲方义务

2.1负责提供现场水源、电源，协调外部关系，按南京市现行水、电收费标准据实收取乙方水电费用。为施工人员提供必要的工作方便。

2.2负责工程质量、进度的监督及竣工验收。

2.3根据合同要求按时办理合同款的付款。

第三条、乙方义务

3.1 按甲方指定地点及有关施工技术规范进行树木挖取、移运、栽植及恢复。在正式移植前需编号登记造册，经学校确认后开始起树移植，移植后及时通知学校对照登记造册清单一一核对。

3.2承担移栽和新栽后树木的养护，本项目绿化养护等级为三级养护，养护期为 1 年。

3.3 移栽后清理现场，做到工完场清。

3.4 乙方负责施工期间期间的材料、设备以及原有设施的安全保管和维护，任何丢失或被损坏的均由乙方负责修复或更换。因施工期间因拆除或其他原因造成的所有损失由乙方修复或更换。

3.5严格执行工程施工现场管理规定，做到干净卫生、不污染周围环境、不损坏绿化，如绿化影响施工提前与甲方联系配合迁移，如乙方损坏，自行修复到位后申请验收。

3.6严格控制噪音污染，确保周边办公与教学正常生活环境。

3.7项目经理，乙方委派              作为本工程的项目经理，项目经理在施工期间应常驻现场，否则每天罚款 2000 元。

3.8施工安全、原有建筑物（含构筑物）与设备安全、施工周边区域行人及车辆安全由承包人负责，甲方概不承担任何责任。施工人员、设备、材料及施工过程中相关的所有的保险，由乙方负责。

3.9现场产生的土方与垃圾必须运至校外，建筑垃圾校外弃置场地自行解决，严禁堆放或弃置在校园内，相关费用含在总价内。

3.10施工、绿化养护期间临时用水用电费用由乙方自行承担。工程结算时，由甲方相关职能部门提供具体金额，审计处根据相关规定进行扣除。

3.11严格按照防疫要求妥善对其工作人员进行防疫教育、防疫管理。如因乙方未按照防疫要求造成产生疫情，导致施工费用增加、工期延误、质量不合格，责任由乙方承担。

3.12乙方应确保迁移的苗木 100%成活。苗木死亡或未正常生长的，乙方有义务进行补栽同品种同规格的苗木。乙方拒绝补栽的，应向甲方按迁移费用 15 倍支付违约金。

第四条、工期约定

本工程工期为20天，因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，由乙方承担相应责任；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担。计划开工日期与实际开工日期不一致的，以实际开工日期为准。工期每延误一天，乙方向甲方支付违约金 2000 元。

第五条、工程变更及结算

5.1 如甲方按照学校相关文件规定的流程提出的工程量增减，按使用单位及管理部门提出或认可的设计变更通知单签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，变更量在 15%以内的，按照相同项目单价认定。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15%的，按以下方式调整：变动在 15%以内的按照投标单价；增加超出 15%以外部分的，单价下浮 5%；减少超出 15%以外的，单价上浮 5%；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，参照合同总价水平重新组价；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照下列条款方法及保持投标让利浮度的原则，由合同当事人按照本款第（4）条确定变更工作的单价；

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报甲方及项目造价咨询人（造价咨询单位）确认后调整乘以（1-L）为结算综合单价。乙方报价浮动率按下列公式计算：乙方报价浮动率 L=[1-（中标价/招标控制价）]×100%；

（5）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由甲方、乙方、项目造价咨询人（造价咨询单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。乙方不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为乙方违约，甲方有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目第（4）款组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。

5.2措施项目费应根据工程实际情况自行报价，未报价的措施项目费视同含在其它措施项目内工程结算时不另行增加，对已报价的措施项目也不予调整，单价、总价比例均不予调整。垂直运输费用投标人自行考虑。

5.3相关规费按政府有关部门规定应缴纳的各项费用，决算时以缴纳凭证为决算依据。

5.4工程变更必须遵守我校相关规定，详细参照我校《南京信息工程大学建设项目工程变更实施办法（修订）》（南信大校发〔2019〕128号）。

5.5本工程投标报价应是招标文件以及现场实际范围内的全部工作内容的价格体现，应包括但不限于材料、施工机械、设备、劳务、管理、利润、风险金、税金及政策性文件规定的各项应有费用。应充分考虑市场风险和施工过程中可能发生的费用，包括施工过程中发生的材料运输等各种费用以及保障施工需要等各项措施费，如无招标清单以外的工程数量变更，投标人的投标报价应为工程施工所需的显在的和隐含的一切费用，工程竣工结算时不得作任何调整。

5.6因疫情造成的建筑材料价格、人工成本及项目措施等相关费用的增长不得作为工程结算依据。

第六条、工程质量及验收的约定

6.1本工程以施工图纸、作法说明、招标文件要求及设计变更、相关国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

6.2工程竣工后,乙方可向甲方申请验收, 甲方自接到验收申请后7日内组织验收,并办理验收、移交手续。若首次验收未通过，乙方应在甲方限期之内整改到位，否则甲方有权扣除合同价的10%，作为惩罚。

6.3 隐蔽工程自检合格后以书面形式通知工程分管人员进行检查验收。

6.4 隐蔽工程及中间工程须经监理人员或工程分管人员检查验收合格后，施工单位方可进行下一程序施工，否则乙方须返工，返工费用由乙方承担。

6.5 隐蔽工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下一程序的施工。

6.6 隐蔽工程验收不合格的，限期必须整改，如未及时整改将对乙方扣除合同款的5%，以示警告或处罚。

第七条、工程款支付约定

7.1本工程不支付预付款。工程全部结束并通过甲方组织的竣工验收，确认合格后，扣除暂列金及税金，支付至合同价的50%，完成审计处审计后，付至审定价的80%。一年养护期满后，进行二次验收并结算，最终审计完成后同其他剩余工程款一次性付清（不计息）。具体内容以最终签署的合同约定为准。

7.2施工过程中使用的水电将以挂表计量的方式，所产生的相关费用根据国家、地方相关规定和标准在审计处决算审计时扣除，如未挂表，将在结算审计时由归口管理部门提供水电费具体金额，审计部门按照相关规定在结算款中扣取。

7.3 因疫情造成的建筑材料价格、人工成本及项目措施等相关费用的增长不得作为工程结算依据。

- 、材料供应约定

所有材料必须按招投标文件约定要求选购（甲供材除外），进场时按规范要求、招标文件及答疑要求验收合格后方可使用。具体如下：

8.1 主要材料进场后，都必须立即通知甲方，并向甲方申请材料报验。

8.2 主要材料进场后填写材料报验单，出示材料相关文件，对照招投标文件无误后交予甲方项目负责人，并由甲方负责审核。如有发现材料规格不符合招投标文件要求，乙方进行限期整改。如发现所用材料不符合招标文件要求或存在质量问题，乙方已经完成的工程必须返工，返工费用由乙方承担。

第九条、安全、文明施工及防疫管理责任条款

9.1施工安全、原有建筑物（含构筑物）与设备安全、施工周边区域行人及车辆安全由乙方负责，甲方概不承担任何责任。施工人员、设备、材料及施工过程中相关的所有的保险，由乙方负责。施工现场发生的所有安全责任事故均由乙方承担责任，甲方不负任何责任。乙方遵守国家、地方的各项施工安全、文明管理条例，以及甲方的相关管理要求。乙方必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，做好完善的安全措施，加强安全管理力度，做好安全无事故及文明施工，现场服从甲方的管理。

9.2根据苏校防组（2020）31号关于做好新冠肺炎疫情防控期间学校建设项目复工复产的通知，施工企业必须切实履行建设项目承建主体的防控责任，在开工前扎实制定好复工复产方案和疫情防控方案，明确并落实好在疫情防控和维护职工生命健康安全方面的主体责任，准备充足的口罩、红外线体温测试仪、消毒液、喷洒器等疫情防控物资，并安排好在校内作业期间的卫生防护用品储备室和进行医学隔离观察的校外隔离观察室。不符合复工复产规定条件、未取得当地职能部门同意复工复产证明、不能确保校内师生健康安全的建设项目一律不得复工复产。建筑工地与学校公共区域实行封闭式物理隔离，施工企业员工与学校师生进出校园实施双通道管理。

9.3乙方单位需加强防疫知识宣传，严把用人关，做好施工人员岗前防疫知识培训，提高防范意识，并建立“一人一档”筛查机制，落实上岗人员“晨检、午检、晚检”制度，并做好监测记录，不得随意调配各工地之间人员，没有相关部门出具“健康证明”的人员不得复工。施工企业需落实好施工人员食宿防控工作，严格执行分餐制，做好工地宿地通风，安排专人做好疫情期间的检查和工地宿地消毒灭菌等卫生管控工作。

9.4乙方所有施工人员食宿自理，不得在校内各食堂就餐；施工人员需全程佩戴口罩，不允许到施工范围以外的区域活动；施工人员进校以及人员调整，施工单位必须提前2天报备，未经报备或未得到许可的施工人员不允许进入校园；施工单位必须遵守学校和总务处疫情防控工作的各项要求。

第十条、违约责任及争议条款

10.1如乙方不履行合同或延期履行合同，应向甲方支付合同总价10%的违约金。因违约而造成的损失，均由乙方承担责任，并负责赔偿给甲方造成的损失。

10.2乙方有责任支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供经济上或物质上的任何好处。若发现乙方违反本条款，则至少扣罚合同总价的10%。

10.3本合同在履行过程如果发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列  （2）  种方式解决：

（1）提交         仲裁委员会仲裁；

（2）双方均可向甲方所在的人民法院提起诉讼。。

第十一条、工程保修，审计相关内容

11.1质保期自验收合格之日起，保修两年。保修期内乙方不履行保修义务的乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金。甲方有权委托第三方进行保修，产生的费用从剩余工程款中扣除。

11.2（1）按下列规定支付审价、审计费用：

按照相关文件执行，按下列规定支付审价审计费用，审减费率按审价审计核减额3.5%计取：

- 工程核减率超过5%及以上的，其审价审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除；

- 工程核减率在5%以下的，其审价审计费用由建设单位承担。

核减率按审价审计费用最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额除以施工单位申报的结算额计算。

（2）其他未尽事宜按照苏价服［2014］383号《省物价局、省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》进行。

核减率按审计最终核定额与乙方申报的结算额之间的差额除以申报的结算额计算。

11.3 本项目竣工验收结束后 10 天内乙方报送完整的结算资料给甲方，逾期不报送的，乙方向甲方支付合同价 2%的违约金（在审定价中扣除）。

11.4 除承担违约责任外，对于逾期不报送结算的，我方将进行第一次发函催促，若指定期限内仍不报送，我方将进行第二次发函催促并告知乙方已进入我方黑名单并推送给我校财务招标部门，后续我校的招标工作禁止乙方参与。

11.5 我方将对乙方报送的结算资料进行审核并要求乙方完善相关结算资料，完善期为20 天，超过完善期未提交完整材料的，每延误一天由乙方向甲方支付 2000 元违约金，在审定价中扣除。

11.6 项目竣工验收前，乙方需将完整的竣工验收资料（包含疫情防控、材料报验、合格证明、隐蔽工程、竣工图纸等）整理好交由甲方，否则工程不予验收。

11.7 工程联系单不得补签，主材和隐蔽工程如不及时报验，结算时对于未进行报验的主材和隐蔽工程不予承认。

第十二条、附则及签约时间、地点

12.1本合同自双方签字并加盖公章后生效。直至双方工程保修履行完成后自动终止。

12.2本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具同等法律效力。

12.3本合同未尽事宜，由双方另行商定，并为本合同的附件。

12.4与本合同具有同等法律效力的组成部分： 本工程招、投标文件，技术规格等与之相关的文件；双方确认的生产图纸等资料。

12.5 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书（如果有）； （3）招标文件；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款； （7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

| 南京信息工程大学 |  |
| --- | --- |
| 住所：南京市浦口区宁六路219号 | 住所： |
| 发包代表人： | 承包代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国农业银行南京盘城支行 | 开户银行： |
| 账号：10115401040001051 | 账号： |
| 签约日期： 2022 年 月 日 | 签约日期：2022 年 月 日 |