南京信息工程大学行政楼529会议室会议系统采购与安装服务招标文件

# (招标编号: ZWC2020004)

# (2020年1月20日16:00定标发标版)

为创造良好的校园环境,学校拟对行政楼529会议室会议系统采购与安装改造，现对该工程进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加相关工程的投标，现将有关事宜说明如下：

一、招标工作简要说明

1.项目名称：南京信息工程大学行政楼529会议室会议系统采购与安装。

2.项目简要说明：

(1)工程地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学行政楼。

(2)承包方式：包工包料。

(3)主要工作内容：为满足我校行政楼529会议室会议系统、会议显示系统、扩声、控制、会议通知系统的需要，经学校研究，对其视音频控制系统进行改造，改造项目主要内容包括显示系统采购与安装、会议系统采购与安装、会议通知系统采购与安装。

(4)工期：接中标通知书起20个日历天内完成。

(5)工程质量：全部安装、调试、检测到位，确保主体工程按时竣工交付使用并确保设备能够正常投入使用。

投标方工期应充分考虑可能各种形式下的下雨、严寒等恶劣天气以及停水、停电、节假日、扰民、民扰、道路施工影响等等不利因素的影响，但不可抗力或采购人书面同意延期的除外。投标人一旦中标，在采购人发出开工令后必须按合同约定的工期完成，每拖延一天罚人民币伍仟元。

(6)质保期：完工交付后施工方对所提供设备以及该项目提供三年质保，学校重大会议需派技术力量专人现场免费保障（不低于30次/年）。

3.本工程必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则我校有权单方面终止本合同的执行，并且承包人支付按合同价款10%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由承包人自行负责和承担。

4.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（或最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在我校（https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm）和招标信息(zbc.nuist.edu.cn)网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

5.招标文件由我校项目使用单位、项目归口管理部门和财务处联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由财务处负责人和招标科工作人员同时签字并加盖财务处骑缝章后，分别交财务处、项目归口管理部门（或项目使用单位）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷的依据。

6.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

7.投标有效期：自开标之日起90天内投标有效。

8.招标过程接受学校纪委办监督检查。

# 二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：

（一）参加政府采购的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：须为独立法人企业，需提供企业法人营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供参加本次投标活动前近六个月内（2019年6月至今）任一月份的资产负债表和利润表,或上一年度审计报告（提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次投标活动前近六个月内（2019年6月至今）任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：需提供参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或情况说明：

1.单位资质要求：投标产品须为经国家有关部门检测、通过“3C”认证的品牌；具备完善售后服务体系、有良好业绩的会议系统及配套组件的生产企业或销售代理商/系统集成的专业厂商（广告公司或装饰公司报名无效）；须具有电子与智能化或系统集成三级及以上资质。

2.项目经理要求：须提供社保机构出具的该投标单位近半年(2019年8月至2020年1月)投标人（被委托人）、项目经理、现场管理或施工人员缴纳的养老保险金缴费证明材料（不少于3人）。

3.投标单位如对本项目品牌产品提前向代理商或生产厂家报备，垄断货源，一经核实，则取消该投标单位报名及投标资格。

4.投标人不得存在下列情形之一（提供加盖投标人公章的承诺书）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本 招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的承诺书）。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供加盖投标人公章的承诺书）。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供投标单位在上述两个网站截止开标前一天查询截图，并加盖单位公章）

二、本项目采用资格后审法，具体资格条件由本项目评标小组在评审时审定。

三、投标人应按最新规范的工程量清单格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。报价中应明确所投产品（或服务）的名称、品牌和型号，每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表等。

四、本项目为交钥匙工程，报价为工程、货物（含服务）到招标文件指定的地点安装完毕并验收合格后的最终报价。投标单位的报价应包含人工费、材料费、机械进场费、管理费、合理利润、运输费、上下力费、各项措施费（施工围挡按照甲方要求提供）、规费、税金及政策性文件规定的各项应有费用。特别应包含完成拆除后室内建筑与装修、设备、物资的保护费用，如保护不当造成损失，由施工单位负责赔偿与修复。一旦确定中标，不得另行提出其它费用要求。特别强调：机械进场费不分批次，一次性全部计入报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

五、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制工程量清单格式报价。本项目不属于可采用简易计税方法的建设工程，不能采用简易计税方法。按照苏建价〔2016〕154号《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》相关规定执行，并按最新江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策计税，中标后不予调整。

六、工程最高限价为45万。

七、投标报价编制要求

（1）投标报价必须按正规清单计价软件版式编制，根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价,包括按现行规定要求的对工程实体或有关材料检验、抽样检测费等。特别是赶工措施费、环保检测费。中标后将不再另行结算支付。

（2）本工程由投标人自购的材料，其规格、技术指标、质量等级详见招标工程技术方案及实体项目工程量等要求，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。

（3）报价应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）格式填写。内容和数量以图纸、清单和本招标文件的有关约定、要求为依据。投标人的投标报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。

（4）投标报价执行最新的相关规范，本工程规费中不计取建筑管理费。

（5）中标单位必须在约定工期内完成所有工程的施工。否则，将根据合同约定进行处罚。

（6）环境保护费中含按政府有关部门规定应缴纳的各项费用。若由业主代交，则在工程结算时从工程款中扣回。

（7）措施项目费应根据工程实际情况自行报价，未报价的措施项目费视同含在其它措施项目内工程结算时不另行增加，对已报价的措施项目也不予调整。

（8）投标单位于投标前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路等）。建设方对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。

（9）根据国家、地方规范和标准、各种现行文件规定、质检部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

（10）材料均由中标人自行采购，材料的价格由投标人充分考虑本工程的质量要求、工期要求以及市场竞争的风险等综合因素自行报价。所有材料报价中含价差，且为固定价，竣工结算时不作任何调整。

（11）因该项目为在场地改造，施工期间有可能产生的相关配合费、临时设施费等，所有人机材自行考虑并综合到相关子目中报价，施工中不另行签证。

（12）本工程的质量要求符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他相关规范。

（13）投标文件中的工程量清单报价表需按规定由注册造价师或造价编审人员加盖有效的执业印章。

（14）本工程为固定单价合同，请各单位自行考虑满足后期施工可能发生的各类工程量增减。与合同（包括合同附件，如招标文件、图纸等）约定工作内容不符的事项均须办理工程及设计变更；所有涉及到隐蔽施工或拆除工程、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目，均应办理工程量签证，签证数量通过《工程量签证单》进行确认；同时变更部分须参照我校《南京信息工程大学建设项目工程变更实施办法（修订）》（南信大校发〔2019〕128号）。

（15）因工程变更引起的价格调整，除合同专用条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

a.已标价工程量清单中有适用于变更工程的子目的，采用该子目的单价；

b.已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，参照投标报价水平重新组价；

C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，参照同期《江苏工程建设材料价格信息》、按投标文件报价水平同比优惠，无信息指导价的由发包人、监理、审计与承包人按市场行情和投标报价水平核定。

（16）现场产生的土方与垃圾必须运至校外，建筑垃圾校外弃置场地自行解决，严禁堆放或弃置在校园内，相关费用报价时计入总价。

（17）施工所发生的水电费用根据国家、学校、地方相关规定、标准在审计处结算审计时扣除。

八、审计条款

按照相关文件执行，按下列规定支付审价审计费用，审减费率按审价审计核减额3.5%计取：

(1)工程核减率超过5%及以上的，其审价审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除；

(2)工程核减率在5%以下的，其审价审计费用由建设单位承担。

核减率按审价审计费用最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额除以施工单位申报的结算额计算。

# 三、项目需求及技术指标

1. 项目要求：

本项目是为满足我校行政楼529会议室正常使用对显示系统、会议系统、控制系统和会议通知系统的需求。

2.本项目中标单位设备布线、安装施工必须与装饰改造中标单位对接，提前做好装饰改造过程中设备安装、布线的过程同步协调施工工作。

3.技术指标及参数：所用材料均由中标人按标书质量要求自行采购，品牌的规定详见项目清单的编制说明。（见附件3）

# 四、对投标文件的要求

1.投标人根据我校招标公告向我校财务处提出报名后，从我处取得正式招标文件（纸质或电子版），并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

（1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

（2）300元报名资料费银行转账回单复印件（此函件请务必放置在投标文件内页的第二页）；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）单位介绍信或授权委托书；

（5）主要配置及技术参数及供货及报价明细表（附件3格式）；

（6）技术响应情况表

（7）企业情况简介、授权委托书，委托人和被委托人身份证复印件；

（8）企业营业执照（加盖单位公章的副本复印件）、企业资质证书、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等（均需复印件）；

（9）近三年（2017年1月1日合同签订以来）会议系统及设备的销售及安装相关业绩表；

（10）对所提供报名资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；

（11）工程质量、工期、安全、管理及售后服务承诺（参照格式文件，附件4）；

(12)投标技术方案、施工方案（格式自拟）；

（13）《现场勘察登记表》（附件6格式）；

(14)其他资料（投标人认为需要提供的与本次招标活动相关材料，如：产品相关资质、检测报告等）；

（15）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）。

6.投标文件补充要求

（1）以上资料(复印件)必须加盖公章，拟中标单位的相关原件在中标公示期间备查 。

（2）投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

7.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、使用单位、招标主管单位、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、使用单位（用户）、招标管理部门、评审专家或其他投标人恶意串通，干扰学校招标采购市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）不在提供商品和服务时“偷梁换柱，以次充好”，损害学校的利益；本项目所明确指定的物品名称、规格、品牌（产地）、性能，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款；

（6）本项目的中标单位由本校评标工作小组按规定程序确定；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

五、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件5）,供投标人和评标小组参考；

2.在开标前2—3小时，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标小组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标小组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由财务处根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.本项目无需送样品也无需评标现场演示（或讲解）。我校对需要送样品或演示的项目，由评标小组组长抽签确定样品或演示编号顺序，评委在不知样品或演示单位的情况下，对样品或演示情况进行独立评判并打分。

5.由招标委托单位代表和财务处工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由财务处工作人员和招标委托单位代表共同签名确认，重要项目另请纪委办代表签字。

6.评标小组按照确定的评标办法，根据投标人的投标报价、样品、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、资质、业绩、服务承诺等因素综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

7.投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8.财务处根据评标小组综合排序，在学校网站和财务处网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

# 六、无效标条款

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

5.投标报价超过本工程最高限价的(无最高限价的除外)；

6.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或银行转账回单中无“ZWC2020004资料费”字样；

7. 报价时必须注明或说明品牌中具体投标品牌，否则为无效标；

8. 加★项为必须满足核心指标项，加★项如有任何负偏离视为无效标；

9.招标文件中虽没明确，但经评标委员会讨论通过的符合无效标情形的其他条件。

# 七、评标办法

本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由项目归口管理部门和财务处从质量、价格、服务和服务保障能力四个方面提出评标办法（见附件5）。

# 八、合同、履约及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳中标金额的5%的履约保证金并前来我处领取的《中标通知书》（一式二份）。工程竣工验收合格后无息退还。若中标人拒绝提交的，视为放弃中标。

（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与我校项目归口管理部门：总务处签订施工和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我处将其列入黑名单，三年内不得到我处从事任何招投标活动。

2.服务地点：南京信息工程大学校内。

3.付款方式：

（1）本工程不支付预付款。

（2）工程全部结束并通过甲方组织的竣工验收，确认合格后，付至其他项目合同价的80%。

（3）完成结算并经审计处审价审核后，支付至其他项目审定价的90%。

（4）完成审计处审计后，付至项目审定价的95%。

（5）三年质保期满后，剩余工程款一次性付清（不计息），具体按照合同执行。

4.资料费：300元/家。

（1）我处不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注“ZWC2020004资料费”字样，尽量填写投标单位的纳税识别号（无纳税识别号无法打印发票），以便打印发票和对账。转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。

（2）招标科定期到我处财务科对账（时间约半个月），打印出正式发票后，投标人可到招标科认领。

5.履约保证金（或投标保证金）：（人民币大写）：中标价的5%。

为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务科开具缴款收据，凭缴款收据到财务处招标科领取中标通知书后再与总务处签订施工合同。5%履约保证金交款账号同300元资料费。

履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务科办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处财务科（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼财务大厅）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金：

A.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

B.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

C.出现其他不予退还履约保证金情形的。

如出现上述情形，除了不退还其履约保证金外，我处将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我处从事任何投标活动。

6.验收：项目合同是验收的主要依据。

# 九、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件时间：投标人自行下载。

3.勘察现场及技术交底

（1）投标人可以对工程施工现场及周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。若投标人希望进行现场勘察，可自行前往现场查看。现场勘察只介绍大致改造内容、改造物周边情况、三通一平情况。不接受任何咨询，不集中签到、不填写签到表，现场联系电话：025-58731125,王老师。需提问的，按照招标答疑要求执行。时间：2020年2月5日14:00-15:00集中察看。

（2）招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。

4.答疑

（1）投标人如有疑问，请在2020年2月10日13：30前将问题以word格式或txt格式发至2483567991@qq.com（因财务处人手少，为减少所提问题的文字二次输入工作量，质疑函请勿以JPG或PDF格式，对JPG和PDF格式的附件一律删除，不予采纳，敬请谅解）.

（2）我校项目归口管理部门将通过财务处向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

# 5.投标文件

（1）送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室财务处会议室。

（2）投标文件送达时间：2020年2月18日09：00—09：30；

投标文件必须按以上规定的投标时间送交招标人。投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。

# 6.开标、唱标和评标

（1）开标、唱标时间：2020年2月18日（周二）09：30，具体项目的开标时间可能会有调整,如有变化，我处将及时通知投标人。欢迎各投标人届时准时参加唱标（投标人是否前来唱标，由投标人自主决定，我处不作强求，未出席评标会的投标单位，视为默认开标结果）。

（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。

# 7.相关单位联系人及电话

（1）财务处招标科（招投标管理业务单位）：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、方老师。

（2）总务处（项目主管单位）：联系电话：025-58235296，联系人：刘老师。

附件1：投标函格式

附件2：法人授权书

附件3：主要配置及技术参数及供货及报价明细表

附件4：产品质量、安全、管理及售后服务等承诺格式

附件5：评标办法

附件6：现场察看登记表格式

南京信息工程大学财务处

2020年1月20日

附件3：

设备主要配置及技术参数及报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线数字会议话筒 |
| 1 | 无线会议系统主机 | 采用主流标准 Wi-Fi 技术,兼容 2.4/5 G Hz 无线网络 智能无线信道管理功能确保会议不受干扰 内置无线路由，可无线控制，并支持无线接入点冗余 通过WPA2协议加密，有效防止盗录和窃听 ★采用标准Wi-Fi技术,可使用 2.4/5 GHz 网段上的 44 个信道，配合智能无线信道管理功能，确保会议不受干扰 ★独立使用，无需中央控制单元 最多可同时打开10 个话筒。 真正的无线化，无需额外WiFi 路由器即可控制平板电脑。 简单直观的Web 界面，用于设置、配置、控制和许可系统。 无缝自动无线频率通道切换。 在2.4 GHz 和5 GHz（UNII1、2（已扩展）和3）（无许可限制）频段操作。 丢包隐藏，可掩蔽数据包丢失或丢弃所产生的效应。 提供欧盟CE认证证书复印件 | BOSCH/SHUER/Sennheiser /TAIDEN/铁三角 | 1 | 台 |
| 2 | 无线讨论单元 | ★可通过Web 界面配置单代表、双用或主席。 • 音频静音按钮。 • 在2.4 GHz 和5 GHz（UNII1、2（已扩展）和3）（无许可限制）频段操作。 • 用于基本讨论。 ★内置近场通信(NFC)无触点标签读取器。 ★可同时激活扬声器和话筒来获得面对面的会议体验。内置反馈抑制器，防止产生声学反馈。 具有使用WPA2 的安全连接，可防止窃听和未经授权的访问。加密功能可确保系统中的信息保持机密性。 提供欧盟CE认证证书复印件 | BOSCH/SHUER/Sennheiser /TAIDEN/铁三角 | 6 | 台 |
| 4 | 充电箱 | LED 指示灯显示充电状态，可同时为最多5个电池组充电，单独的电池组充电电量指示灯，从零电量到充满电不到3个小时即可完成，自动量程电源，100–240 Vac级联主电源连接器 | BOSCH/SHUER/Sennheiser /TAIDEN/铁三角 | 2 | 台 |
| 5 | 充电电池 | 无充电记忆的长寿命锂电池容量12800 mAh； 完全充电后可持续使用24小时； 3小时充电到满电量； 置微型处理器控制充电周期，超长寿命和持久稳定的充电性能 | BOSCH/SHUER/Sennheiser /TAIDEN/铁三角 | 6 | 块 |
| 6 | 话筒杆 | 长度可选，单指向性话筒杆，灵活可调，内置防喷和防风罩 红灯或绿灯指示灯，红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求 手机干扰的敏感度较低，超低噪音。 带宽125 Hz – 15 kHz，符合IEC 60914 • 动态范围>100 dB • 额定输入85 dB SPL • 最大输入115 dB SPL • 等效噪音15 dB SPL带宽125 Hz – 15 kHz，符合IEC 60914 | BOSCH/SHUER/Sennheiser /TAIDEN/铁三角 | 6 | 根 |
| 二、音频处理与音响扩声系统 |
| 1 | 主扩音柱音箱 | 频率响应：155Hz-12kHz(-3dB) / 100Hz-16kHz(-10dB) 持续功率处理：300w 连续 阻 抗：8Ω 灵 敏 度：88dB-SPL,1w,1m 最大声输出： 113dB-SPL, 1m 辐射角度： 160º (H), 垂直为恒定高度 外形尺寸：98.4(H)x10.7(W) x13.0(D) cm 重 量： 9.0 Kg | BOSE/EV/SE-AUDIOTECHNIK/ | 2 | 台 |
| 2 | 主扩功放 | 最大中频段输出功率THD=1%，1kHz 2×1250W/2Ω,2×900W/4Ω,2×550W/8Ω 额定输出功率THD=0.3%，20Hz-23kHz,2×800W/4Ω,2×400W/8Ω 最大桥接输出功率THD=1%，1kHz 1×2500W/4Ω,1×1800W/8Ω 最大RMS电压幅度THD=1%，1kHz，频道 78.8V 电源宽度THD=1%，1kHz 10Hz-30kHz 电压增益，1kHz 32dB 失真（额定输出功率），MBW=80kHz，1kHz <0.03% 互调失真，60 Hz，7 kHz <0.1% DIM30，3.15 kHz，15 kHz <0.05% 最大输入音量（电平） +21dBu 串音（额定功率） <80dB 频响范围 10 Hz-40 kHz（+/-1 dB） 输入阻抗，动态平衡 20kΩ 阻尼因数，1 kHz ，8Ω >300 电压跟从率 27V/us 输出信噪比，A-计权 <-71dBu 放大器类型 H类 功率消耗，1/8最大输出功率 700W 电源要求 240V,230V,120V,100V;50Hz或60Hz（支持按需设置） 保护 音频限幅，过热，DC，高频短路，峰值电流保护，电涌保护，开机延时 冷却 前-后 3级转速风扇 环境温度 +5°C- +40° C（40° F- 105°F） 安全等级 1 外形尺寸（W×H×D） 483×88.1×421.5mm 净重 16.3kg | BOSE/EV/SE-AUDIOTECHNIK | 1 | 台 |
| 3 | 调音台 | 最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声),2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。,单旋钮压缩器,高级效果器：SPX，含24组预置效果器,+48V幻象供电 | YAMAHA/Soundcraft/ALLEN&HEATH | 1 | 只 |
| 4 | 反馈抑制器 | ★1. 超快自动反馈抑制, 检测啸叫时间； ≤0.4s @ 1KHz ★2.双通道，每通道12个频率自动搜寻反馈抑制点 3. 每个滤波器带有独立动态和静态滤波，可自动处理和锁定陷波频点 4. 增加余量并降低本底噪音 5. 1/40倍频程带宽陷波器，最大限度确保声音保真度 6. 以 0.5Hz 的分辨率设置滤波点 7. 在反馈之前提供更多增益(典型值为提高6-9dB) 8.准确地识别音乐和反馈信号 9.电平LED灯指示输入信号强度 10.即插即用，操作简单 | DIGISYNTHETIC/DBX/百灵达 | 1 | 台 |
| 5 | 时序电源 | 电源：AC220V/50Hz，单相3线； 总容量：Maximal50A；输出：Channel 1-8，前面板插座输出，单相三线10A万能插座；面板控制：时序控制开关；外部控制：标准RS232串口控制，波特率：2400，DC5-24V电压信号控制； | MS AUDIO/凯图/CRESTRON | 1 | 台 |
| 三、会议综合显示系统 |
| 1 | 显示系统 | 1.屏尺寸为86英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥330 cd/㎡，可视角度为≥178°，显示比例：16:9。屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。 2.保证原装液晶A规屏。 3.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。 4.采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm。触摸点数：10点书写，20点触摸。 5.★采用模块化电脑方案， PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。配置： CPU Intel® Core ≥ i5/内存≥8G /固态硬盘≥128G。PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。（提供国家级以上第三方认证机构认证报告） 6.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。 7.中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用三个独立腔体设计，保证学生能正面接收到设备音效。 8.★内置1080P 800万像素高清摄像头。内置6个麦克风，8米有效拾音距离（提供国家级以上第三方认证机构认证报告），可以无需其他外设即可展开远程教学。 9.无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。传输延迟≤90ms，帧率达到15fps-25fps。 10.★手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史记录。（提供国家级以上第三方认证机构认证报告） 11.★手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。（提供国家级以上第三方认证机构认证报告） 12.支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13. 厂商具备高新技术企业认证。（需提供证书复印件） | MAXHUB、高创、皓丽 | 1 | 套 |
| 2 | 显示系统 | 1.屏尺寸为98英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥330 cd/㎡，可视角度为≥178°，显示比例：16:9。屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。 2.保证原装液晶A规屏。 3.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。 4.采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm。触摸点数：10点书写，20点触摸。 5.★采用模块化电脑方案， PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。配置： CPU Intel® Core ≥ i5/内存≥8G /固态硬盘≥128G。PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。（提供国家级以上第三方认证机构认证报告） 6.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。 7.中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用三个独立腔体设计，保证学生能正面接收到设备音效。 8.★内置1080P 800万像素高清摄像头。内置6个麦克风，8米有效拾音距离（提供国家级以上第三方认证机构认证报告），可以无需其他外设即可展开远程教学。 9.无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。传输延迟≤90ms，帧率达到15fps-25fps。 10.★手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史记录。（提供国家级以上第三方认证机构认证报告） 11.★手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。（提供国家级以上第三方认证机构认证报告） 12.支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13. 厂商具备高新技术企业认证。（需提供证书复印件） | MAXHUB、高创、皓丽 | 1 | 套 |
| 3 | 显示器 | 屏幕尺寸：70英寸 分辨率：4K（3840*2160） CPU四核 Amlogic Cortex A53 1.5GHz 64位 HDMI接口：3*HDMI（含一个ARC） USB媒体播放：内置Mi-Player全格式播放 | 小米、海信、飞利浦 | 1 | 台 |
| 4 | 显示器 | 屏幕尺寸：40英寸 分辨率：1080p CPU四核 Amlogic Cortex A53 1.4GHz 64位 HDMI接口：2*HDMI（含一个ARC） USB媒体播放：内置Mi-Player全格式播放 | 小米、海信、飞利浦 | 2 | 台 |
| 四、多媒体控制系统 |
| 1 | 多媒体控制主机 | •高清多媒体系统切换器,多线程/多任务内核;支持长文件名称的FAT32文件系统 • ★集成麦克风混音、音频的DSP处理，功放器,和控制系统 • 数字媒体显示输出，具有DM 8 G 技术 • 支持HDBaseT联盟规范 • ★支持多达不少于8个高清信号源输入（5个HDMI接口+1个HDBaseT接口）和2个高清显示设备输出（1个HDMI接口+1个HDBaseT接口） • 处理HDMI、DVI,多模DisplayPort,SPDIF等数字信号 • ★处理RGB,复合视频,S-Video、立体声音频模拟信号 • 可对所有类型的视频和音频来源可自动检测，自动切换 • ★支持4路麦克风输入和麦克风混音功能 • 提供通用的音频信号混音，可路由到5个单独的输出 • 允许音频跟随视频或独立切换 • 支持HDMI音频信号编解码 • 提供3路立体声模拟输出，每个输出带独立的DSP处理 • 内置40瓦功率放大器,可选择的8欧姆立体声或70V/100V的监听操作 • 多通道PCM,杜比,和DTS音频信号可以被路由到HDMI和DM 8 g +输出 • 数字媒体8g+™连接提供单根超五类网线用于显示设备 • 通过PoDM/PoH-powered为DM或HDBaseT设备供电 • QuickSwitch HD技术管理HDCP实现快速、可靠的切换 • 通过EDID管理执行自动的AV信号格式转换 • 可选用高清倍线器 • 私有网络模式-整个系统只需要1个IP地址 • 支持应用程序控制iPhone、iPad和Android • ★支持Fusion RV和SNMP远程管理 提供欧盟CE认证证书复印件 | Crestron/AMX/AVSYS//AVCIT | 1 | 台 |
| 2 | 串口扩展模块 | • 提供不少于1个RS232, I个IR,2个继电器扩展串口 | Crestron/AMX/KUASIN | 1 | 块 |
| 3 | 无线触摸屏 | 存储容量：≥64GB 处理器：≥A10 芯片 屏幕尺寸：≥9.7英寸 屏幕分辨率：2048 x 1536 屏幕比例：4:3 屏幕类型：IPS 屏幕描述：高分辨率 Retina 显示屏，多点触摸，采用防油渍防指纹涂层 ,264 ppi | Crestron/AMX/AVCIT /APPLE/联想/HUAWEI | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 | 1200M全千兆无线路由器 无线穿墙 | TP-Link/D-LINK/HUAWEI | 1 | 台 |
| 5 | 双绞线收发器 | （1）支持 HDMI 1.3/HDCP1.1 & 1.2 （2）支持点对点、点对多点以及级联的传输方式 （3）支持点对点传输方式最远传输距离可达150 米 （4）最高支持分辨率1920 * 1200 | Crestron/AMX/KUASIN | 1 | 对 |
| 6 | 灯光开关控制模块 | 控制灯光和窗帘 每通道10A/总80A 支持冗余电源 ★支持本地回路测试及校验功能 支持本地或远程强切功能 具有非易失性掉电记忆功能 | Crestron/AMX/KUASIN | 1 | 块 |
| 7 | 按键面板 | 可随意组合成4/6//10个多功能按钮； 安装者可选择3种按键大小进行组合； • 通过编程可实现每个按键具有3种功能； • 可定制背光灯雕刻按钮白色LED反馈指示灯； • 内置LED闪烁及条形图逻辑显示； • 自动调光的背光及LED亮度； • 2路触点闭合输入； • 周边环境照度感应器； | Crestron/AMX/HUSION/AVCIT | 1 | 块 |
| 8 | 可视化编程软件 | 根据现场多媒体设备进行编程调试，界面设计 | Crestron/AMX/AVSYS//AVCIT | 1 | 套 |
| 五、会议通知系统 |
|  | 服务器 | 2U机架式服务器；≥1颗5代CPU ；≥8G内存 ；≥ 1T SATA | 戴尔、联想、华为、锐捷 | 1 | 台 |
|  | 会议通知系统 | 技术要求： 1. 应用程序的编程语言平台可采用JAVA、php或.Net中的任意一种语言。 2. 服务器操作系统 Windows Server或Linux主流最新发行版本服务器系统。 3. 数据库管理系统 Oracle、SQL Server或MySql等主流数据库。 4. 操作系统或浏览器 Windows2000/XP/NT以上、IE8.0及以上，Chrome，Safari，Firefox，360浏览器等主流浏览器。 5. 系统运行周期系统架构支持高可用性要求，需保证系统7*24小时不间断工作，包含故障检测、报警及自动恢复机制；系统架构具有拓展性，支持分布式微服务系统架构，按照业务需求平滑扩展，不需改变系统架构或者额外地开发工作。 6. 成熟性平台各子系统的底层开发框架遵循成熟框架标准，服务部署支持数据库层、业务处理层和展现层服务分层部署。 7. 稳定性综合利用服务器、存储、网络、平台服务、应用系统、云计算等方面的安全技术，保证系统数据处理的一致性，保证业务和数据不被非法获取和篡改，保证数据不因意外情况丢失和损坏，保证信息传输时确认对使用者、发送和接收者的身份，提供多种安全检查审计手段，实现整个平台的安全性。 8. 开放性 平台系统应采用基于国际标准的API接口应用程序编程接口或类方法来增加第三方应用系统的功能，第三方应用系统可直接或间接享用平台的开放资源数据，以高速便捷的聚合模式加强平台的业务能力。本项目相关的接口提供SDK包和API接口支持PHP、JAVA或.NET等主流开发语言开发的第三方应用接入和调用。 在线消息通知系统 平台支持与第三方短信平台对接，支持多端数据统一互通，并通过后台统一管理。 平台管理 平台管理配置系统参数，平台用户管理，组织管理，角色管理，可以按用户配置、按角色配置用户权限； 后台会员用户可以维护个人资料、密码修改操作； 会议通知模块，实现会议事项与参会员人时间通知；会议事项查询与修改。 消息提醒模块，消息提醒参数设置；消息提醒短信模版设置；消息提醒人员选择；系统自动通知事项参会人员。 系统日志对系统用户操作日志、会员操作日志、系统集成日志进行详细记录，以便于问题追踪与分析。 用户端 实现短信消息接收通知 | 定制开发 | 1 | 套 |
| 六、其他 |
|  | 6类网线 |  | 普天、天诚、天源 | 2 | 箱 |
|  | 超五类网线 |  | 普天、天诚、天源 | 2 | 箱 |
|  | 3X2.5电源线 |  | 远东、天诚、天源 | 180 | 米 |
|  | 壁挂音柱支架 |  | 定制 | 1 | 套 |
|  | 信号传输线 |  | 音王、秋叶原、天源 | 2 | 卷 |
|  | 高保真音响线 |  | 音王、秋叶原、天源 | 2 | 卷 |
|  | 高清线 |  | 开博尔、秋叶原、绿联 | 12 | 根 |
|  | 穿线管 |  |  | 1 | 批 |
|  | 机柜 | 24U标准机柜 | 图腾、大唐保镖、华腾 | 1 | 台 |
|  | 辅材 |  |  | 1 | 批 |
|  | 综合布线施工 |  |  | 1 | 项 |
|  | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 |

注：报价时必须注明或说明品牌中具体投标品牌，否则投标无效；投标报价时另各列单价、合计。对照上述技术指标另行制定正负偏离表。

★投标时需提供承诺在中标公示之日起，五个工作日内取得所投显示系统、会议系统、控制系统均须提供原厂项目授权书与售后服务承诺书，否则取消中标资格。

附件4:

工程质量、工期、安全、管理及售后服务承诺格式

（可以部分填写，若无承诺可不填写，内容较多时可将承诺字体改小）

南京信息工程大学：

我单位（公司）积极参与贵校                        项目投标，为保证项目质量、工期（进度）、安全等，做到管理到位、服务到位，我单位（公司）特作如下承诺：

| 承诺事项 | 承诺内容 |
| --- | --- |
| 工程质量 |  |
| 工期或进度 |  |
| 施工安全 |  |
| 样品与所送货物一致 |  |
| 项目经理 常驻现场 |  |
| 维保服务 |  |

承诺单位（公司）：

法人代表或授权代表：

年   月   日

附件5：

评标办法（采用资格后审,综合评标法）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 如有效投标单位超过5家（含5家）时，则去掉1个最高价和1个最低价后取平均值的95%为基准值；如不到5家，则仅去掉一个最高价后的有效投标单位的平均值的95%为基准值，基准值得满分62分，每超过基准值1%，扣1分；每低于基准价1%，扣0.5分，最多扣10分，不足部分用插入法计分（小数点后保留1位）。超过最高限价及报价异常者投标无效。 | 62分 |
| 2 | 技术方案 | 根据投标人的技术指标对招标文件的偏离度进行打分，根据方案的先进性、完整性、合理性以及产品性能进行综合评价。 满足采购文件所有技术条款的情况下，得满分16分。“★”项为重要技术功能参数，每不满足一项扣2分。非“★ ”不满足的，每不满足一项扣1分。 具体技术条款见招标文件，标注“★ ”的指标需提供相应的证明文件；如：彩页、检测报告、证书、现场测试、软件截图等（扣完16分为止） | 16分 |
| 3 | 厂家及产品资质证书 | ①所提供无线数字会议话筒具有欧盟CE认证证书，得2分，其它投标产品同时具有3C、FCc、CE认证(三项同时具备)，得1分（复印件加盖投标单位公章）； ②所提供显示系统厂商具备高新技术企业认证证书，得1分，（复印件加盖投标单位公章）； ③供显示系统支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。提供国家级第三方认证机构测试报告，得2分（复印件加盖投标单位公章） | 6分 |
| 4 | 投标人资质及业绩 | 获得重质量守信誉诚信施工单位（市级以上）、安全生产文明施工单位（市级以上），有一项得1分，最高得2分； ②具有近三年（2017年1月1日合同签订至今）类似大型会议室/报告厅会议服务系统建设的同类成功案例（提供合同复印件并加盖公章，原件备查），提供一个得1分，最高得3分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务及施工服务方案 | 必选提供质量、工期、安全、维保等承诺，符合招标要求三年质保得1分，每增加一年加1分（质保金按质保年限支付），最高3分。 项目服务方案：评审专家根据供应商提供的施工方案、售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、对用户培训等综合评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，差得0分。 | 8分 |
| 6 | 勘察现场 | 为保证投标人投标报价和建设方案的合理性，投标文件中提供经采购方现场确认的《投标人勘察签到表》原件，得1分，不提供不得分。 | 1分 |
| 7 | 投标文件总体评价 | 投标文件的评价：投标文件中关于资格审查点和得分点的目录、页码齐全得1分；资格审查点和得分点的目录与页码能准确对应得1分。 | 2分 |

附件6：

现场察看登记表格式

（此表务必放入投标文件中）

投标人全称（加盖公章）：

| 招标项目名称 | 南京信息工程大学行政楼529会议室会议系统采购与安装服务 （招标编号：ZWC2020004） |
| --- | --- |
| 现场察看地点 | 南京信息工程大学 行政楼 |
| 投标方是否根据招标文件已了解现场情况 |  |
| 投标方签字确认 |  |
| 学校经办人签字确认并盖章 |  |

注：本次投标必须现场察看，了解现场情况后，根据现场实际情况进行投标，此表务必放入投标文件中，无此表及双方签字确认，评标办法中将进行相应扣分。总务处联系人：刘老师，联系电话：025-58235296。

法定代表人或授权代表签字：

时间：       年    月    日